АДМИНИСТРАЦИЯ

Городского поселения «Город Кремёнки»

Жуковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016 г.                                                                                                                              № 41-п

г.Кремёнки

В  целях обеспечения устойчивой работы  предприятий ЖКХ, энергетики и своевременной подготовки объектов ресурсоснабжения, жилищного фонда к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2016/17 г. на территории ГП «Город Кременки», руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении",  Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 N 115, Правилами  и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170,  приказом  Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду",  Постановлением  Правительства Калужской области  от 24 марта 2016 г. N 197   "Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2015/16 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2016/17 года", руководствуясь уставом ГП  "Город Кремёнки", администрация ГП «Город Кременки»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить план основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения городского поселения "Город Кременки" к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017  гг. (приложение 1).

2.        Директору УМП «Жилищник», директору УМП «Водоканал», директору УМП «Общий дом»,  директору ООО «Жилищник», ООО  «Жилищник+» -  принять  меры  по  выполнению    мероприятий  по  подготовке  объектов    жилищно-коммунального хозяйства ГП «Город Кремёнки» к осенне-зимнему периоду 2016/17 года;

- в срок до 1 сентября 2016 года завершить подготовку энергетических объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда к предстоящему отопительному периоду с оформлением паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.

3.        Директору УМП «Общий Дом», директору    ООО «Жилищник», ООО  «Жилищник+»

-  в срок до 1 августа 2016 года подготовить жилищный фонд и внутридомовое  инженерное оборудование к эксплуатации в зимних условиях.

4.  Директору УМП «Жилищник»

- приказом по предприятию назначить комиссию по подготовке объектов энергетики к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/17 года с включением (по согласованию) представителей  Управления по  технологическому  и экологическому  надзору Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калужской области  и Главного управления МЧС России по Калужской области.

-  произвести в необходимом объёме подготовку системы теплоснабжения                 г. Кремёнки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

-  принять необходимые меры по снижению затрат, связанных с потерями при транспортировке энергетических ресурсов в инженерных сетях, находящихся в муниципальной собственности;

- создать аварийно-технический запас материальных ресурсов для оперативного устранения неисправностей, происшедших в результате аварий на объектах жилищно-коммунального и социального назначения;

- организовать в летний период подготовку квалифицированного персонала, обслуживающего энергетические объекты жилищно-коммунального хозяйства, и к началу  отопительного сезона укомплектовать специалистами все объекты жизнеобеспечения;

5. Руководителям  организаций всех форм собственности, имеющим на балансе или на обслуживании жилые дома, а также теплоэнергетические и коммунальные объекты представлять в отдел муниципального хозяйства администрации ГП «Город Кременки» следующую информацию:

- до  20-го числа каждого месяца справку  о выполнении мероприятий по подготовке многоквартирных домов и объектов ЖКХ  к осенне-зимнему периоду 2016 - 2017 гг.

-   в период с  июня по октябрь 2016 года, ежемесячно в срок до 20-го числа,    отчетность согласно форме 1-ЖКХ (зима) .

6.  Рекомендовать          директору ООО «Жилищник», ООО «Жилищник»+,  МУП «Благоустройство», УМП «Общий Дом».

- до    1 октября текущего года организовать подготовку снегоуборочной техники и    заготовку песко-соляной смеси.

7. Рекомендовать председателю колхоза им. Ленина Горобцову В.В. – до 1 сентября 2016 года произвести подготовку  объектов соцкультбыта  и  жилищного  фонда, расположенных на территории ГП «Город Кремёнки», с оформлением актов и паспортов готовности.

8. Руководителям учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, находящихся на территории ГП «Город Кремёнки»

-  приказом по учреждению назначить комиссию по проведению проверки готовности к зиме 2016/17 года с включением в состав комиссии лиц, ответственных за энергохозяйство здания, уполномоченных представителей организаций, обслуживающих внутренние инженерные сети здания;

-  до 1 сентября 2016 года на основании актов проверки готовности оформить  паспорта готовности учреждений к работе в осенне-зимний период.

9. В целях постоянного контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к эксплуатации в осенне-зимний период 2016 - 2017 гг. заместителю Главы администрации- начальнику отдела  Брежневу И.Ю.  создать комиссию по координации подготовки жилищно-коммунального комплекса города к отопительному периоду 2016-2017 года  и организовать  проведение совещаний с руководителями  ресурсоснабжающих и управляющих предприятий и организаций,  каждую первую и  третью  среду месяца  в 1000.

10.  Председателю комиссии по координации подготовки жилищно-коммунального комплекса города к отопительному периоду 2016-2017 года установить контроль за выполнением плана основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения городского поселения  "Город Кременки" к работе в осенне-зимний период 2016- 2017  гг. и обеспечить готовность жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период к 15 сентября 2016 года.

11.   Настоящее Постановление вступает в силу  с момента опубликования (обнародования).

12. Контроль  за исполнением   настоящего постановления возложить на                         заместителя Главы администрации — начальника отдела ГП «Город Кременки» Брежнева И.Ю.

Глава Администрации

городского поселения «Город Кремёнки»                                                               Т.Д. Калинкина

# Text boxes

О подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального социально-бытового назначения  в городском поселении "Город Кременки" к работе в осенне-зимний период  2016 - 2017 г.